MUDANÇAS & LOGÍSTICA

Documento de Planeamento do Produto

Versão 1.0  •  2026

| Produto Sistema de Gestão de Mudanças | Modelo SaaS Multi-tenant |
| --- | --- |
| Plataforma Web + PWA (Mobile) | Âmbito Nacional e Internacional |

# Índice

1. Estrutura do Produto

2. Como o Sistema Funciona — Visão Completa

3. Plano de Desenvolvimento por Fases

4. Mapeamento de Ecrãs

# 1. Estrutura do Produto

O sistema é composto por quatro camadas distintas que funcionam de forma integrada: o site público voltado para o cliente, o painel administrativo para gestão do negócio, o PWA para os motoristas, e o super-admin para gestão da plataforma SaaS.

## 1.1 Site Público

Vitrine profissional da empresa, com foco total em conversão. O cliente não cria conta — apenas solicita uma mudança através de um dos dois fluxos disponíveis.

- Apresentação da empresa — fotos de qualidade, serviços, credenciais, testemunhos

- Botão Agendar — fluxo de agendamento normal com calendário de disponibilidade

- Botão Urgente — fluxo sem restrição de horários, veículo e preço diferenciados

- Formulário configurável — campos padrão e campos personalizados por empresa

- Upload de imagens pelo cliente

- Toggle internacional — activa campos de país de destino e documentação específica

Campos padrão do formulário:

- Nome e apelido, email, telefone

- Morada de recolha — com andar, elevador e país (se internacional)

- Morada de entrega — com andar, elevador e país (se internacional)

- Veículo pretendido — com preço/hora apresentado

- Equipa — motorista / motorista + 1 ajudante / motorista + 2 ajudantes, com valor/hora

- Materiais opcionais — proteção filme, cartão, caixas e fita cola (valores unitários)

- Campo livre — informações adicionais

- Upload de imagens

## 1.2 Painel Administrativo

Centro de controlo do negócio. Acessível por computador e dispositivo móvel. Organizado em secções funcionais com controlo de acesso por perfil de utilizador.

| Secção | Função Principal |
| --- | --- |
| Dashboard | Visão do dia e do mês — agendamentos, financeiro previsto vs realizado, pendências |
| Aprovações | Fila de solicitações pendentes — análise, ajuste, atribuição e confirmação |
| Agenda | Calendário global e por motorista — vistas diária, semanal e mensal |
| Mudanças | Histórico completo — formulário, fotos, ficha do motorista, tela financeira |
| Clientes | Registo automático, histórico, recorrência, mesclagem manual de duplicados |
| Motoristas | Cadastro, veículo associado, agenda individual, mini-dashboard de performance |
| Veículos | Cadastro com estado — disponível, em serviço, em manutenção |
| Financeiro | Receitas, gastos operacionais, materiais — relatórios filtráveis e exportáveis |
| Comunicação | Templates de email configuráveis para cada momento da jornada do cliente |
| Utilizadores | Gestão de perfis e permissões de acesso por secção |
| Configurações | Marca, preços, agenda, formulário, veículos — tudo parametrizável |

## 1.3 PWA do Motorista

Interface simplificada, instalável no telemóvel como aplicação. Desenhada para uso durante e após a mudança — campos mínimos, fluxo linear, sem complexidade desnecessária.

- Agenda do dia — mudanças atribuídas

- Fluxo de estados — A caminho / Em serviço / Concluído

- Seleção de previsão de chegada — dispara notificação ao cliente e ao admin

- Ficha de conclusão — horas calculadas vs horas cobradas, materiais, gastos

## 1.4 Super-Admin (Plataforma SaaS)

Painel exclusivo do operador da plataforma. Permite criar e gerir as empresas clientes, configurar subdomínios e acompanhar o estado de cada conta.

- Criação de empresa cliente com subdomínio próprio

- Criação do utilizador admin da empresa

- Setup inicial de configurações base

- Gestão do estado de cada conta — ativa, suspensa, em configuração

## 1.5 Arquitectura — Multi-tenant SaaS

Decisão Arquitectural Crítica O sistema utiliza arquitectura multi-tenant: existe um único sistema partilhado, onde cada empresa cliente tem os seus dados completamente isolados, a sua marca configurada e acede via subdomínio próprio (ex: empresa.plataforma.pt). Esta decisão é irreversível sem reescrita. Construir sites separados por cliente não é escalável — qualquer correção ou melhoria teria de ser replicada manualmente em cada instalação, tornando o produto inviável comercialmente a partir de 10+ clientes. Todos os dados são exportáveis em CSV, Excel e PDF a qualquer momento, garantindo que nenhuma empresa fica refém da plataforma.

# 2. Como o Sistema Funciona — Visão Completa

## 2.1 Jornada do Cliente

O cliente acede ao site da empresa e tem dois caminhos disponíveis:

- Acede ao site e escolhe entre Agendar ou Urgente

- Seleciona data e hora preferencial no calendário (agendamento normal) ou acede diretamente ao formulário (urgente)

- Preenche o formulário — dados pessoais, moradas, veículo, equipa, materiais e informações adicionais

- Faz upload de imagens se necessário

- Submete a solicitação — fica com estado Pendente

- Recebe email de confirmação de receção

- Aguarda contacto ou confirmação do admin

- Recebe notificação quando o motorista inicia o deslocamento no dia da mudança

O cliente não cria conta. Todo o registo é gerado automaticamente no sistema quando o admin aprova a solicitação.

## 2.2 Fluxo de Aprovação pelo Admin

- Solicitação chega na fila de Aprovações com estado Pendente

- Admin analisa o formulário e imagens enviadas pelo cliente

- Admin pode contactar o cliente por email diretamente do sistema para tirar dúvidas

- Admin ajusta data, hora ou qualquer detalhe se necessário

- Admin seleciona motorista disponível e ajudantes necessários

- Admin confirma o tempo previsto de bloqueio na agenda

- Admin aprova — agenda fica bloqueada, motorista recebe notificação, cliente recebe email de confirmação com detalhes

- Cliente é criado automaticamente no sistema (ou associado a um registo existente se o email já constar)

Regra de Agenda A solicitação do cliente NUNCA bloqueia a agenda automaticamente. É sempre o admin quem decide o tempo real a reservar, após análise do caso. Isto evita overbooking e mantém o controlo operacional na empresa.

## 2.3 Operação do Motorista no Dia da Mudança

- Motorista abre o PWA e visualiza as mudanças do dia

- Acede à mudança atribuída e prime Iniciar Deslocamento

- Seleciona previsão de chegada ao cliente (5 min a 8 horas em incrementos progressivos)

- Sistema dispara email/SMS ao cliente e notificação ao admin

- Motorista chega ao cliente e prime Em Serviço — inicia registo de tempo

- Conclui a mudança e prime Concluído — abre ficha de fecho

- Preenche a ficha de conclusão

Campos da ficha de conclusão do motorista:

- Horas registadas pelo sistema (referência automática)

- Horas cobradas ao cliente (campo manual — valor que vai a faturação)

- Ajudantes — confirma quem foi

- Proteção filme — quantidade utilizada

- Cartão — quantidade utilizada

- Caixas e fita cola — quantidade utilizada

- Combustível — valor e litros

- Alimentação — sim/não, se sim valor

- Observações livres

A mudança só fica com estado Concluído após o preenchimento da ficha. Mudanças com ficha em falta ficam sinalizadas no dashboard do admin.

## 2.4 Gestão Financeira por Mudança

Cada mudança tem uma tela financeira própria que cruza o que foi orçado com o que foi efetivamente realizado:

- Receita prevista — horas estimadas × valor/hora + materiais solicitados

- Receita realizada — horas cobradas × valor/hora + materiais utilizados

- Custos operacionais — combustível + alimentação lançados pelo motorista

- Margem — receita realizada menos custos operacionais

Estes dados alimentam o dashboard e os relatórios. Exportáveis individualmente ou em conjunto por período.

## 2.5 Notificações e Comunicação

| Momento | Destinatário e Acção |
| --- | --- |
| Solicitação recebida | Cliente — email de confirmação de receção |
| Admin aprova | Cliente — email com detalhes confirmados ¦ Motorista — notificação no PWA |
| Admin altera detalhes | Cliente — email com nova data/hora/detalhes |
| Admin recusa | Cliente — email com motivo (template configurável) |
| Motorista inicia deslocamento | Cliente — email/SMS com previsão ¦ Admin — notificação no painel |
| Mudança concluída | Cliente — email de conclusão ¦ Admin — registo fechado |

Todos os templates de email são configuráveis no painel de Comunicação. Cada empresa personaliza o texto, mantendo os campos dinâmicos (nome do cliente, data, motorista, etc.).

Integração SMS/WhatsApp Business API é prevista para fase posterior. Na fase inicial, toda a comunicação é feita por email.

## 2.6 Configuração da Plataforma por Empresa

Cada empresa cliente configura a sua instância de forma autónoma após o onboarding inicial feito pelo super-admin:

- Marca — logo, cores, nome, endereço, contactos, banners do site

- Veículos — nome, marca, metros cúbicos, preço/hora, estado de disponibilidade

- Tabela de preços — valor/hora por tipo de equipa, valor unitário de cada material

- Agenda — slots disponíveis, horários de funcionamento, configuração de urgências

- Formulário — builder de campos, obrigatoriedade, ordem, campos personalizados adicionais

- Utilizadores — criação de perfis com permissões granulares por secção

- Templates de comunicação — emails para cada momento da jornada

# 3. Plano de Desenvolvimento por Fases

O projeto está dividido em 5 fases. A Fase 1 resolve a dor operacional imediata. As fases seguintes constroem o produto comercializável. A arquitectura multi-tenant é implementada desde a Fase 1 — não é opcional nem adiável.

| Fase | Nome | Duração Estimada | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | Fundação — Core Operacional | 8–10 semanas | Crítica |
| F2 | Site Público + Fluxo de Agendamento | 4–6 semanas | Alta |
| F3 | PWA do Motorista | 3–4 semanas | Alta |
| F4 | Financeiro, Relatórios e Comunicação | 4–5 semanas | Média |
| F5 | Produto SaaS — Super-Admin e Onboarding | 3–4 semanas | Média |

## Fase 1 — Fundação e Core Operacional (8–10 semanas)

Tudo o que é necessário para começar a usar o sistema internamente. O foco é substituir o WhatsApp e o papel por um registo centralizado.

- Arquitectura multi-tenant — base de dados isolada por empresa, subdomínios

- Sistema de autenticação — login, perfis, permissões por secção

- Cadastro de motoristas, ajudantes e veículos

- Agenda — gestão de slots, vistas diária/semanal/mensal

- Painel de Aprovações — fila de solicitações, análise, atribuição, confirmação

- Gestão de clientes — registo automático, histórico, associação por email

- Dashboard básico — visão do dia e indicadores principais

- Exportação de dados — CSV e Excel

Nota da Fase 1 Nesta fase o sistema já é utilizável internamente para gerir operações do dia a dia. O site público ainda não existe — as solicitações são inseridas manualmente pelo admin. Isto permite testar e ajustar o fluxo real antes de expor ao cliente final.

## Fase 2 — Site Público e Fluxo de Agendamento (4–6 semanas)

- Site público — vitrine profissional, responsivo

- Calendário de disponibilidade com slots controlados pelo admin

- Formulário de agendamento normal e urgente

- Toggle internacional — campos de país e documentação

- Upload de imagens pelo cliente

- Integração do formulário com o painel de Aprovações

- Email automático de confirmação de receção ao cliente

- Configurações de marca — logo, cores, nome, banners

## Fase 3 — PWA do Motorista (3–4 semanas)

- PWA responsivo instalável no telemóvel

- Agenda do dia para o motorista

- Fluxo de estados — A caminho / Em serviço / Concluído

- Seleção de previsão de chegada com disparo de notificação

- Ficha de conclusão completa — horas, materiais, gastos

- Notificações ao cliente e admin no início do deslocamento

## Fase 4 — Financeiro, Relatórios e Comunicação (4–5 semanas)

- Tela financeira por mudança — receita prevista vs realizada, margem

- Dashboard avançado — visão do mês, financeiro consolidado

- Módulo de relatórios — filtros por período, motorista, tipo de serviço

- Exportação em PDF, Excel e CSV

- Templates de email configuráveis para cada momento

- Mini-dashboard de performance por motorista

- Builder de formulário — campos personalizados, obrigatoriedade, ordem

## Fase 5 — Produto SaaS e Super-Admin (3–4 semanas)

- Painel super-admin — criação e gestão de empresas clientes

- Criação de admin por empresa e setup inicial guiado

- Gestão de subdomínios e configurações base por empresa

- Preparação para integração SMS/WhatsApp Business API

- Testes de isolamento de dados entre tenants

- Documentação de onboarding para novos clientes

# 4. Mapeamento de Ecrãs

Descrição funcional de cada ecrã do sistema. Este mapeamento serve de base para o planeamento do frontend — layouts, componentes e fluxos de navegação.

## 4.1 Site Público

### SP-01 — Página Inicial (Home)

Ecrã principal de entrada do cliente. Objectivo: transmitir confiança e converter o visitante numa solicitação.

- Header fixo com logo, navegação (Serviços, Sobre, Contacto) e botão Pedir Orçamento em destaque

- Hero section — imagem de fundo de alta qualidade, título principal, subtítulo, dois botões CTA: Agendar Mudança e Mudança Urgente

- Secção de serviços — cards com os serviços oferecidos (local, nacional, internacional, armazenagem)

- Secção de confiança — números da empresa (mudanças realizadas, anos de experiência, cobertura)

- Galeria de fotos — trabalhos realizados, viaturas, equipa

- Secção de testemunhos — feedbacks de clientes

- Secção de contacto — morada, telefone, email, mapa

- Footer — informação legal, redes sociais, links úteis

### SP-02 — Ecrã de Calendário

Ecrã intermédio entre o botão CTA e o formulário. Só aparece no fluxo de agendamento normal — o fluxo urgente salta directamente para o formulário.

- Calendário mensal com dias disponíveis destacados e dias bloqueados/indisponíveis cinzentos

- Ao selecionar dia — apresenta slots de hora disponíveis para esse dia

- Botão Confirmar data e hora — avança para o formulário com data/hora pré-preenchidos

- Indicação visual de que a data fica pendente de confirmação pelo admin — não é uma reserva definitiva

### SP-03 — Formulário de Agendamento

Formulário único partilhado pelos fluxos normal e urgente. O fluxo urgente apresenta um banner de destaque no topo indicando tarifas diferenciadas.

- Bloco de dados pessoais — nome, apelido, email, telefone

- Bloco de morada de recolha — rua, número, código postal, localidade, andar, elevador (sim/não)

- Bloco de morada de entrega — mesmos campos + toggle internacional (activa campo de país e campo de documentação/taxas)

- Bloco de veículo e equipa — selector de veículo com metros cúbicos e preço/hora visível; selector de equipa com valor/hora por opção

- Bloco de materiais — checkboxes com proteção filme, cartão, caixas e fita cola, cada um com valor unitário informativo

- Campo livre — informações adicionais que o cliente queira partilhar

- Upload de imagens — múltiplos ficheiros, pré-visualização antes de submeter

- Botão Submeter — envia para fila de aprovações; cliente vê mensagem de confirmação de receção

## 4.2 Painel Administrativo

### AD-01 — Login

Ecrã de autenticação. Simples e seguro.

- Campo de email e password

- Botão Entrar

- Link de recuperação de password

- Logo e nome da empresa (configurados nas definições da conta)

### AD-02 — Dashboard

Primeira tela após login. Duas vistas: Hoje e Este Mês. Informação crítica sem ruído.

- Vista Hoje — mudanças confirmadas para o dia (por motorista), mudanças pendentes de aprovação, mudanças em curso, mudanças sem ficha de conclusão

- Vista Este Mês — total de mudanças realizadas, receita realizada vs prevista, gastos operacionais totais (combustível, alimentação), materiais mais utilizados

- Alertas rápidos — solicitações pendentes há mais de X horas, fichas de motorista em falta, veículos em manutenção

- Acesso rápido — botão directo para Aprovações e para Agenda

### AD-03 — Aprovações

Fila de todas as solicitações recebidas e ainda não processadas. Centro de decisão operacional do admin.

- Lista de solicitações ordenadas por data de chegada — nome do cliente, data pretendida, tipo de serviço (normal/urgente), estado

- Ao abrir uma solicitação — visualização completa do formulário preenchido pelo cliente, imagens enviadas, data e hora pretendidas

- Acções disponíveis: Aprovar / Alterar / Recusar

- No fluxo de aprovação — selector de motorista disponível para a data, selector de ajudantes, campo de tempo estimado a bloquear na agenda

- Campo de comunicação — envio de email ao cliente directamente do sistema (para tirar dúvidas antes de aprovar)

- Ao aprovar — agenda é bloqueada, motorista notificado, cliente recebe email de confirmação, cliente é criado ou associado no sistema

### AD-04 — Agenda

Visão calendarizada de todas as mudanças confirmadas. Três vistas disponíveis.

- Vista Dia — coluna por motorista, blocos de tempo com nome do cliente e localização

- Vista Semana — visão horizontal com mudanças por motorista ao longo da semana

- Vista Mês — calendário mensal com indicadores de ocupação por dia

- Filtro por motorista — ver agenda de um motorista específico

- Ao clicar numa mudança — resumo rápido com link para o detalhe completo

- Indicador visual de disponibilidade — livre, parcialmente ocupado, completo

### AD-05 — Mudanças (Histórico)

Registo completo de todas as mudanças realizadas. Pesquisável e filtrável.

- Lista com filtros — por data, por motorista, por estado (concluída/em curso/pendente), por cliente

- Ao abrir uma mudança — ficha completa com dados do cliente, formulário original, imagens enviadas

- Ficha do motorista — o que foi preenchido na conclusão do serviço

- Tela financeira — receita prevista vs realizada, custos operacionais, margem

- Estado da ficha — Completa / Pendente (ficha do motorista por preencher)

### AD-06 — Clientes

Registo de todos os clientes gerados automaticamente através das aprovações.

- Lista de clientes com nome, email, telefone, data de registo, número de mudanças realizadas

- Perfil do cliente — dados pessoais, histórico de mudanças com datas e valores

- Indicador de recorrência — cliente novo / recorrente

- Acção de mesclagem — associar dois registos do mesmo cliente manualmente

- Acesso rápido ao histórico de emails enviados ao cliente

### AD-07 — Motoristas

Gestão completa da equipa de motoristas.

- Lista de motoristas com nome, veículo associado, estado (disponível/em serviço/indisponível)

- Perfil do motorista — dados pessoais, veículo, histórico de mudanças realizadas

- Agenda do motorista — vista mensal individual

- Mini-dashboard de performance — mudanças no mês, horas trabalhadas, gastos lançados, materiais utilizados

- Gestão de ajudantes — lista de ajudantes registados (sem acesso ao sistema), associação a mudanças

### AD-08 — Veículos

Cadastro e estado de cada veículo da empresa.

- Lista de veículos com nome, marca, metros cúbicos, preço/hora, estado actual

- Estado — Disponível / Em Serviço / Em Manutenção

- Veículos em manutenção ficam indisponíveis na agenda automaticamente

- Histórico de uso — mudanças realizadas com aquele veículo

### AD-09 — Financeiro

Visão consolidada do desempenho financeiro do negócio.

- Resumo do período — receita total, custos operacionais, materiais, margem

- Breakdown por motorista — receita gerada, custos associados

- Breakdown por tipo de serviço — normal vs urgente

- Gastos operacionais detalhados — combustível total, alimentação total, por mudança

- Exportação — PDF, Excel, CSV com filtros de período

### AD-10 — Relatórios

Geração de relatórios personalizados. O admin escolhe o que quer ver.

- Filtros disponíveis — período, motorista, veículo, tipo de serviço, cliente

- Tipos de relatório — operacional (mudanças e agendamentos), financeiro (receitas e custos), equipa (performance de motoristas), materiais (consumo)

- Pré-visualização antes de exportar

- Exportação em PDF, Excel e CSV

### AD-11 — Comunicação

Gestão dos templates de email enviados automaticamente pelo sistema.

- Lista de templates — um por momento da jornada do cliente

- Editor de template — texto livre com variáveis dinâmicas disponíveis (nome do cliente, data, motorista, etc.)

- Pré-visualização do email antes de guardar

- Activação/desactivação de cada template

- Histórico de emails enviados — por cliente, por mudança

### AD-12 — Utilizadores e Permissões

Gestão dos utilizadores com acesso ao painel admin.

- Lista de utilizadores com nome, email, perfil e estado

- Criação de novo utilizador — nome, email, perfil a atribuir

- Gestão de perfis — criação de perfil com seleção de acesso por secção (ver / editar / sem acesso)

- Perfis base pré-definidos — Admin (acesso total), Gerente (sem financeiro e configurações), Financeiro (só relatórios e financeiro)

- Bloqueio e reactivação de utilizadores

### AD-13 — Configurações: Marca

Personalização da identidade visual da empresa no site público e nos emails.

- Upload de logo

- Paleta de cores — cor principal, cor secundária, cor de fundo

- Nome da empresa, morada, telefone, email de contacto

- Gestão de banners do site — upload, ordem, activação/desactivação

- Redes sociais — links para perfis

### AD-14 — Configurações: Preços

Tabela de preços globais da empresa. Qualquer alteração reflecte imediatamente no formulário público.

- Preço/hora por tipo de equipa — motorista, motorista + 1, motorista + 2

- Valor mínimo de serviço — número mínimo de horas cobradas

- Valor unitário de cada material — proteção filme, cartão, caixas e fita cola

- Configuração de preços de urgência — percentagem de acréscimo ou valor fixo diferenciado

### AD-15 — Configurações: Agenda

Definição dos slots de disponibilidade exibidos no calendário público.

- Horário de funcionamento — dias da semana e horários

- Capacidade por slot — número máximo de mudanças simultâneas

- Bloqueio manual de datas — feriados, férias, indisponibilidade pontual

- Configuração do veículo de urgência — qual veículo está disponível para urgências

### AD-16 — Configurações: Formulário

Builder visual do formulário público. Cada empresa pode personalizar os campos apresentados ao cliente.

- Lista de campos activos com ordem arrastável

- Campos base do sistema — não removíveis, mas com ordem configurável

- Adição de campos personalizados — texto livre, checkbox, selector, número

- Definição de obrigatoriedade por campo

- Pré-visualização do formulário em tempo real

## 4.3 PWA do Motorista

### MT-01 — Login

Ecrã de autenticação simplificado, optimizado para telemóvel.

- Campo de email e password

- Opção de guardar sessão — evita login diário

- Logo e nome da empresa

### MT-02 — Agenda do Dia

Ecrã principal após login. Lista das mudanças atribuídas ao motorista para o dia actual.

- Cabeçalho com data actual e nome do motorista

- Lista de mudanças do dia — hora prevista, nome do cliente, morada de recolha, estado actual

- Indicador de estado por mudança — Por iniciar / A caminho / Em serviço / Concluído

- Botão de acesso rápido à mudança seguinte

### MT-03 — Detalhe da Mudança

Informação completa da mudança atribuída, consultável antes de iniciar.

- Dados do cliente — nome e telefone (para contacto em caso de necessidade)

- Morada de recolha — endereço completo, andar, elevador

- Morada de entrega — endereço completo, andar, elevador, indicação internacional se aplicável

- Equipa confirmada — ajudantes atribuídos

- Veículo — confirmação do veículo a utilizar

- Observações do admin — notas deixadas na aprovação

- Botão Iniciar Deslocamento

### MT-04 — Iniciar Deslocamento

Ecrã de confirmação antes de notificar o cliente.

- Selector de previsão de chegada — incrementos de 5 min até 30 min, 15 min até 2h, 30 min até 8h

- Resumo — destino e previsão seleccionada

- Botão Confirmar e Notificar — dispara email/SMS ao cliente e notificação ao admin

- Estado da mudança passa para A caminho

### MT-05 — Em Serviço

Ecrã activo durante a realização da mudança.

- Indicação de hora de início do serviço

- Contador de tempo em curso

- Dados da mudança em resumo

- Botão Concluir Mudança

### MT-06 — Ficha de Conclusão

Ecrã de preenchimento obrigatório após conclusão. Campos simples e directos.

- Horas registadas pelo sistema — campo de referência, não editável

- Horas cobradas ao cliente — campo numérico obrigatório

- Ajudantes — confirmação de quem foi (lista dos ajudantes atribuídos)

- Materiais utilizados — proteção filme (qtd), cartão (qtd), caixas e fita cola (qtd)

- Combustível — campo de valor e campo de litros

- Alimentação — toggle sim/não, se sim campo de valor

- Observações — campo de texto livre

- Botão Concluir e Submeter — encerra a mudança e envia ficha para o sistema

## 4.4 Super-Admin

### SA-01 — Dashboard Super-Admin

Visão geral de todas as empresas clientes na plataforma.

- Lista de empresas — nome, subdomínio, estado (activa/suspensa/em setup), data de criação

- Indicadores globais — total de empresas activas, total de mudanças na plataforma no mês

- Alertas — empresas com setup incompleto, erros de configuração

### SA-02 — Criar Nova Empresa

Formulário de onboarding de uma nova empresa cliente.

- Nome da empresa

- Subdomínio — validação de disponibilidade em tempo real

- Dados do admin da empresa — nome, email, password inicial

- Configurações base — país, moeda, fuso horário

- Botão Criar e Enviar Convite — cria a conta e envia email ao admin com credenciais

### SA-03 — Detalhe da Empresa

Gestão de uma empresa cliente específica.

- Dados da empresa e estado da conta

- Acesso ao painel dessa empresa em modo de visualização (para suporte)

- Histórico de alterações de configuração

- Acções — suspender conta, redefinir password do admin, alterar subdomínio

Documento gerado em 2026  •  Versão 1.0  •  Confidencial